ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»

на 2015-2017 годы

от ______________  № _______

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Благоустройство Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы

| Координатор подпрограммы |  | администрация Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы |  | не предусмотрены |
| Цели подпрограммы |  | совершенствование системы комплексного благоустройства Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района , создание комфортных условий проживания и отдыха населения |
| Задачи подпрограммы |  | повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории поселения; контроль и обеспечение надлежащего технического состояния объектов наружного уличного освещения для бесперебойного освещения улиц поселения; повышение общего уровня благоустройства поселения; повышение уровня комфортности проживания населения; улучшение экологической обстановки, формирование системы организации сбора и вывоза отходов; сохранение и развитие зеленых зон и озеленение территории поселения; улучшение содержания мест захоронения расположенных на территории сельского поселения |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | количество отремонтированных сетей наружного освещения; количество замененных уличных светильников; количество проведенных мероприятий по благоустройству территории; количество проведенных мероприятий по озеленению территории; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2015 – 2017 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета составляет 5 082,0 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год – 1 679,0 тыс. рублей 2016 год - 1 691,5 тыс. рублей 2017 год – 1 711,5 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением подпрограммы |  | контроль за выполнением подпрограммы осуществляют администрация Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района, Совет Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района |

# 1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития

Реализация подпрограммы «Благоустройство Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы - необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения.

В настоящее время население поселения составляет 7 705 тыс. человек.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населённых пунктов поселения.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населённых пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 30% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству населённых пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий по заключению договоров на вывоз мусора с гражданами, проживающими в частном секторе поселения.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населённых пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населённых пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населённых пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей подпрограммой.

# 2. Цели, задачи и целевые показатели достижений целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы:

совершенствование системы комплексного благоустройства Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района , создание комфортных условий проживания и отдыха населения

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории поселения;

контроль и обеспечение надлежащего технического состояния объектов наружного уличного освещения для бесперебойного освещения улиц поселения;

повышение общего уровня благоустройства поселения;

повышение уровня комфортности проживания населения;

улучшение экологической обстановки, формирование системы организации сбора и вывоза отходов;

сохранение и развитие  зеленых зон и озеленение территории поселения.

улучшение содержания мест захоронения расположенных на территории сельского поселения.

| № п/п | Наименование целевых индикаторов целей подпрограммы | Единица измерения | Результат реализации подпрограммы по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | 2017 |
| Подпрограмма «Благоустройство Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | количество отремонтированных сетей наружного освещения | км | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | количество замененных уличных светильников | шт | 20 | 20 | 20 |  |
| 3. | количество проведенных мероприятий по благоустройству территории | ед | не менее 35 | не менее 35 | не менее 35 |  |
| 4. | количество проведенных мероприятий по озеленению территории | ед | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 |  |

Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы.

# 3.ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Благоустройство Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района»

на 2015-2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) |  | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель |  | совершенствование системы комплексного благоустройства Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района , создание комфортных условий проживания и отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача |  | повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории поселения, контроль и обеспечение надлежащего технического состояния объектов наружного уличного освещения для бесперебойного освещения улиц поселения, повышение общего уровня благоустройства поселения, повышение уровня комфортности проживания населения, улучшение экологической обстановки, формирование системы организации сбора и вывоза отходов, сохранение и развитие зеленых зон и озеленение территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт, текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения, в том числе оплата за поставку электрической энергии для наружного освещения | всего |  | 1 188,0 | 396,0 | 396,0 | 396,0 | повышение уровня комфортности проживания населения | администрация Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  | краевой бюджет |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 1 188,0 | 396,0 | 396,0 | 396,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
| 2. | Организация и вывоз мусора (приобретение ГСМ) | всего |  | 361,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | улучшение экологической обстановки, формирование системы организации сбора и вывоза отходов | администрация Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  | краевой бюджет |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 361,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
| 3. | Работы по озеленению территории поселения (приобретение саженцев, обрезка деревьев) | всего |  | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | сохранение и развитие зеленых зон и озеленение территории поселения | администрация Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  | краевой бюджет |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
| 4. | Уничтожение бездомных собак | всего |  | 180,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | повышение уровня санитарного содержания территории поселения | администрация Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  | краевой бюджет |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 180,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
| 6. | Обкос пустырей, парков скверов, обочин дорог (приобретение ГСМ, запчастей) | всего |  | 524,5 | 170,5 | 175,0 | 179,0 | повышение уровня санитарного содержания территории поселения | администрация Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  | краевой бюджет |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 524,5 | 170,5 | 175,0 | 179,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
| 7. | Организация и содержание мест захоронений (уборка и вывоз мусора с кладбища; подвоз земли, воды; спиливание ветхих аварийных деревьев; вырубка кустарников; расчистка дорог от снега в зимний период, приобретение ГСМ) | всего |  | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | улучшение содержания мест захоронения | администрация Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  | краевой бюджет |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
| 8. | Заработная плата с начислениями рабочим по благоустройству и трактористу | всего |  | 1 484,0 | 486,0 | 492,0 | 506,0 | оплата за оказанные работы и услуги по благоустройству территории | администрация Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  | краевой бюджет |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 1 484,0 | 486,0 | 857,0 | 915,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
| 9. | Оплата за транспортные услуги по доставке воды а/м Поливомоечная» по адресу: х. Красный партизан | всего |  | 108,0 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | повышение уровня комфортности проживания населения | администрация Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 108,0 | 34,0 | 36,0 | 38,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Оплата за очистку от бытового мусора, допускаемого для приема на свалку, из контейнеров, расположенных на территории заказчика | всего |  | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | оплата за оказанные работы и услуги по благоустройству территории | администрация Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Приобретение запасных частей к трактору и мотокосе | всего |  | 1 050,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  | администрация Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 1 050,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Оплата за страхование транспортного средства трактор Белорус-82,1, трактор МТЗ | всего |  | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | администрация Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | всего |  | 5 082,0 | 1 679,0 | 1 691,5 | 1 711,5 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 5 082,0 | 1 679,0 | 2 459,0 | 1 711,5 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | --- | --- | --- | --- |  |  |

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Алексеевского сельского поселения тихорецкого района составит 5 082,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 1 679,0 тыс. рублей

2016 год – 1 691,5 тыс. рублей

2017 год – 1 711,5 тыс. рублей

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия и объемы их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов.

5.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы – администрация Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района.

Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета Хоперского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района, Совет Алексеевского сельского поселения.

Глава Алексеевского сельского

поселения Тихорецкого района                                                          Д.А. Журавлев