## Отчет о ходе реализации МП «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»

Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» утверждена постановлением администрации Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района от   1 сентября 2017 года № 80. В 2020 году внесено 3 изменения в муниципальную программу.

Координатор муниципальной программы – администрация Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района.

Срок реализации муниципальной программы на 2018-2020 годы.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» в 2020 году был предусмотрен в сумме 10736,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета и 9400,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 18245,9 тыс. рублей или 90,6% от предусмотренного лимита.

Из 11 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий выполнено в полном объеме 8 мероприятий.

В 2020 году в рамках мероприятий программы:

Выполнен ремонт ул. Центральной в п. Пригородном Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района;

разработана проектно-сметная документация;

приобретена гравийно-песчаная смесь для ремонта автомобильных дорог, услуги автогрейдера;

приобретены саженцов деревьев и кустарников (посадочный материал) для озеленения территории Алексеевского СПТР;

текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения;

приобретен погружной насос для скважин;

-Концентрат в МКР (техническая соль) для посыпки скользких участков автомобильных дорог Алексеевского с/п на сумму 25,0 т.р.;

-Электроматериалы для подключения уличного освещения вдоль автомобильных дорог пос. Пригородном по ул.Строителей, ул.Центральной, ул.Садовой на сумму 134,6 т.р.;

-Изготовление проектной документации по объекту "Благоустройство сквера ул.Центральная в п. Пригородном Алексеевского СПТР  на сумму 60,0 т.р.;

-Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах в Алексеевском с/п на сумму 162,2 т.р.;

-Гос. экспертиза проектной документации проведения достоверности определения сметной стоим об "Кап ремонт ул.Ленина от ул. Штенгартовской до ул. Зеленой, ул. Зеленой от ул. Ленина до ул. Кошевого, ул. Кошевого от ул. Зеленой д.11 в ст. Краснооктябрьской на сумму 145,8 т.р..

По итогам 2020 года из 6 предусмотренных программой целевых показателей, плановые значения достигнуты в полном объеме 6 показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

Вывод: Исходя из того, что эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и составляет 1, считаем целесообразным признать эффективность реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» в 2020 году высокой и продолжить ее реализацию в 2021 году.