## Отчет о ходе реализации МП «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»

Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» утверждена постановлением администрации Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района от   18 сентября 2020 года № 100. В 2021 году внесено 3 изменения в муниципальную программу.

Координатор муниципальной программы – администрация Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района.

Срок реализации муниципальной программы на 2021-2023 годы.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» в 2021 году был предусмотрен в сумме 14424,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета и 65449,4 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 78046,0 тыс. рублей или 97,7% от предусмотренного лимита.

Из 11 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий выполнено в полном объеме 8 мероприятий.

В 2021 году в рамках мероприятий программы:

Выполнен капитальный ремонт ул. Штенгартовской в ст. Краснооктябрьской Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района;

разработана проектно-сметная документация;

На модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры направлено 300,5 тыс. рублей и выполнены следующие мероприятия:

- Произведен ремонт погружного насоса для скважин ЭЦВ;

-Труба питьевая ПЭ, сантехнические материалы, изделия для соединения труб;

-Услуги по устройству траншей под водопровод экскаватором траншейным цепным ЭТЦ-1609.

3.Поселение принимает участие в следующих программах: «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства».

По программе выполнены следующие мероприятия:

- Ремонт уличного освещения и услуги автогидроподъемника для работ по ремонту светильников уличного освещения расположенных вдоль автомобильных дорог Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района в пос. Пригородный ул. Садовая, ул. Студенческая, ул. Центральная, ул. Строителей, в ст. Краснооктябрьская ул. Пушкина, в ст. Алексеевская ул. Ленина на сумму 470,3 тыс. рублей;

- Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах Алексеевского СПТР в ст. Краснооктябрьской (ул.Пушкина), в ст. Алексеевской (ул. Северная, ул. Школьная) на сумму 138,4 тыс. рублей;

- Лабораторное сопровождение-исследования и испытания применяемых дорожно-строительных материалов по объекту "Ремонт ул. Центральной в п. Пригородный» на сумму 150,5 тыс. рублей;

- Корректировка сметной документации с учетом ФЕР по ремонту автомобильных дорог местного значения ул. Ленина, ул. Северная в ст. Алексеевской  на сумму 84,7 тыс. рублей;

- Разработка сметной документации на объект "Благоустройство общественной территории сквер в пос. Пригородный ул. Центральная" на сумму 40,0 тыс. рублей;

- Проведение проверки сметной стоимости объекта "Благоустройство общественной территории парк в ст. Алексеевская ул. Ленина" на сумму 228,5 тыс. рублей;

- Саженцы деревьев (посадочный материал) для озеленения территории Алексеевского СП ТР сумму 37,0 тыс. рублей;

- Покупка гравийно-песчаной смеси для подсыпки автомобильных дорог Алексеевского СПТР на сумму 618,7 тыс. рублей;

- Покупка косилки роторной навесной для трактора для покоса травы с обочин автомобильных дорог Алексеевского СПТР на сумму 147.2 тыс. рублей;

- Услуги автогрейдера, профилирование автомобильных дорог Алексеевского СПТР на сумму 751,0 тыс. рублей.

По итогам 2021 года из 6 предусмотренных программой целевых показателей, плановые значения достигнуты в полном объеме 6 показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

Вывод: Исходя из того, что эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и составляет 1, считаем целесообразным признать эффективность реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» в 2021 году высокой и продолжить ее реализацию в 2022 году.