## Отчет о ходе реализации МП «Информационное общество»

Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района «Информационное общество» утверждена постановлением администрации Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района от   18 сентября 2020 года № 95. В 2021 году внесено 2 изменения в муниципальную программу.

Координатор муниципальной программы – администрация Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района.

Срок реализации муниципальной программы на 2021-2023 годы.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района «Информационное общество» в 2021 году был предусмотрен в сумме 1074,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 1074,4 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита.

Из 9 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий выполнено в полном объеме 8 мероприятий.

В 2021 году в рамках мероприятий программы:

произведена подписка периодических печатных изданий, публикация в газете решений, постановлений;

изготовили информационные материалы (баннеры, плакаты, таблички);

приобретение программного обеспечения и обслуживание оргтехники;

произведено улучшение автоматизированных рабочих мест.

По итогам 2021 года из 4 предусмотренных программой целевых показателей, плановые значения достигнуты в полном объеме 4 показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

Вывод: Исходя из того, что эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и составляет 1, считаем целесообразным признать эффективность реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района «Информационное общество» в 2021 году высокой и продолжить ее реализацию в 2022 году.