***Отчет о ходе реализации МП «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»***

Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» утверждена постановлением администрации Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района от 18 сентября 2020 года № 100. В 2023 году внесено 2 изменения в муниципальную программу.

Координатор муниципальной программы – администрация Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района.

Срок реализации муниципальной программы на 2021-2023 годы.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» в 2023 году был предусмотрен в сумме 14297,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 13370,2 за счет средств местного бюджета.

Из 11 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий выполнено в полном объеме 10 мероприятий.

В 2023 году в рамках мероприятий программы:

- Произведен ремонт погружного насоса для скважин ЭЦВ;

- Приобретена туба питьевая, соединения компрессионные.

- Услуги по зимнему содержанию автомобильных дорог местного значения в Алексеевском сельском поселении Тихорецкого района на сумму 134,2 тыс. рублей;

- Услуги автогидроподъемника для проведения работ по ремонту и монтажу линий уличного освещения в ст. Алексеевской ул. Ленина, ул. Смело за Дело, ул. Школьная, ул. Западная. В ст. Краснооктябрьской ул. Пушкина, ул. Мичурина, ул. Мира. В пос. Пригородный ул. Центральная, ул. Строителей на сумму 192,0 тыс. руб.

Услуги по техническому обслуживанию сети наружного освещения (ревизией осветительных приборов) в ст. Алексеевской по ул. Ленина, ул. Западная, ул. Школьная, ул. Смело за дело, ул. Набережная; в ст. Краснооктябрьской по ул. Мира, ул. Пушкина; в пос. Пригородном по ул. Строителей, ул. Центральная, ул. Садовая, ул. Вишневая, ул. Студенческая; в пос. Овощном, на сумму 769,0 тыс.руб.

- Приобретен противогололедный метериал - пескосоль (смесь дорожная) на сумму 421,0 тыс.руб.

- Выполнена разработка проектно-сметной документации (ПСД) на объект: «Ремонт тротуара по улице Школьной от улицы Пионерской до улицы Северной в ст. Алексеевской Тихорецкого района» на сумму 75,9 тыс.руб.

- Выполнена разработка проектно-сметной документации (ПСД) на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Северной (устройство тротуара) от ул. Западной до ул. Восточной в ст. Алексеевской Тихорецкого района» на сумму 175,1 тыс. руб.

- Выполнен пересчет сметной документации на объект: «Ремонт тротуара по улице Школьной от улицы Пионерской до улицы Северной в ст. Алексеевской Тихорецкого района» на сумму 2,6 тыс.руб.

- Выполнен пересчет сметной документации на объект: «Ремонт тротуара по ул. Пионерской от ПК 0+00 (от автодороги ул. Кочубея) до ПК 11+81 (ул. Космонавтов) в ст-це Алексеевской» на сумму 4,6 тыс. руб.

- Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах в ст. Краснооктябрьской (ул. Пушкина, ул. Мира, ул. Степная, ул. Штенгартовская), ст. Алексеевской (ул. Северная, ул. Школьная, ул. Ленина возле № 36, 44, 45), пос. Пригородный, ул. Центральная (парковка - сквер) на сумму 202,5 тыс. руб.

- Услуги по планировке и профилированию полотна насыпи гравийных дорог местного значения на сумму 354,0 тыс. руб.

- Услуги по омолаживающей обрезке деревьев, по вырубке самосевных и аварийных деревьев вдоль автомобильных дорог на территории поселения на сумму 952,8 тыс.руб.

- Выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог в Алексеевском сельском поселении Тихорецкого района в ст. Алексеевская, по ул. Западная, по ул. Ленина, 45 (в районе СДК ст. Алексеевская), по ул. Ленина, 44 (в районе МБДОУ № 38 Ромашка ст. Алексеевская) на сумму 596,3 тыс. руб.

- Выполнена разработка проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района на сумму 280,0 тыс. руб.

- Приобретение оборудования для детской спортивно-игровой площадки на сумму 340,9 тыс.руб.

- Услуги по осуществлению строительного контроля по объекту: «Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог в Алексеевском сельском поселении Тихорецкого района Тихорецкого района» на сумму 12,7 тыс.руб.

- Приобретение товара: саженцы декоративно-лиственных, хвойных деревьев и кустарников для благоустройства территории сквера в пос. Пригородном Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района на сумму 48,6 тыс.руб.

- Выполнение работ по установке детского игрового комплекса по ул. Центральной в пос. Пригородном на сумму 100,1 тыс.руб.

- Приобретение ГПС для содержания автомобильных дорог поселения на сумму 16,5 тыс.руб.

- Приобретение знаков дорожных на сумму 27,4 тыс.руб.

- Оказаны услуги по сбору и установке автобусных остановок, расположенных вдоль автомобильных дорог местного значения в Алексеевском сельском поселении Тихорецкого района на сумму 120,0 тыс.руб.

Приобретены консольные светильники на солнечной батареи на сумму 170,0 тыс.руб.

По итогам 2023 года из 6 предусмотренных программой целевых показателей, плановые значения достигнуты в полном объеме 6 показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

**Вывод:** Исходя из того, что эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и составляет 1, считаем целесообразным признать эффективность реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» в 2023 году высокой и продолжить ее реализацию в 2024 году.