***Отчет о ходе реализации МП «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»***

Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» утверждена постановлением администрации Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района от 1 сентября 2023 года № 107. В 2024 году внесено 4 изменения в муниципальную программу.

Координатор муниципальной программы – администрация Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района.

Срок реализации муниципальной программы на 2024-2026 годы.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» в 2024 году был предусмотрен в сумме 19870,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, 31253,7 тыс. рублей средства из бюджета Краснодарского края.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 48160,5 тыс. рублей, в том числе субсидия на капитальный ремонт автомобильных дорог в сумме 29672,9 тыс. рублей.

Из 11 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий выполнено в полном объеме 10 мероприятий.

В 2024 году в рамках мероприятий программы:

Оказаны услуги по техническому обслуживанию сети наружного освещения и монтажу линий уличного освещения на сумму 1 148,2 тыс. руб.

Оказаны услуги спецтехники (грузовой автомобиль Камаз, экскаватор-погрузчик, фронтальный мини-погрузчик) на сумму 3 766,4 тыс. руб.,

- Приобретен противогололедный материал - пескосоль (смесь дорожная) на сумму 370,0 тыс. руб.

- Выполнена корректировка проектно-сметной документации на объект: «Капитальный ремонт объекта: «Улица Ленина от улицы Штенгартовской до улицы Зелёной, улицы Зеленой от улицы Ленина до улицы Кошевого и улицы Кошевого от улицы Зеленой до дома № 11 в ст-це Краснооктябрьской Тихорецкого района (корректировка - 3 этап)» на сумму 550,0 тыс. руб.,

- Выполнена разработка дизайн-проекта на объект: «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Алексеевская (2-я очередь)» на сумму 103,3 тыс. руб.,

- Выполнена разработка проектно-сметной документации на объект: «Освещение общественной территории, расположенной по адресу: Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Алексеевская» на сумму 83,0 тыс. руб.,

- Оказаны услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту и ямочному ремонту автомобильных дорог, по благоустройству общественной территории, сносу объекта капитального строительства, на сумму 898,6 тыс.руб.,

- Оказаны услуги по ведению авторского надзора за выполнением работ по благоустройству общественной территории на сумму 54,9 тыс. руб.,

- Оказаны услуги по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения с асфальтобенным покрытием на сумму 194,8 тыс. руб.,

- Оказаны услуги по планировке и профилированию полотна насыпи гравийных дорог местного значения на сумму 522,0 тыс. руб.,

- Приобретен ГПС для содержания автомобильных дорог поселения на сумму 578,8 тыс. руб.,

- Выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог в Алексеевском сельском поселении Тихорецкого района в ст. Алексеевская, по ул. Западная, ул. Смело за Дело, по ул. Ленина, 44 (в районе МБДОУ № 38 Ромашка ст. Алексеевская), ул. Северная, пос. Пригородный ул. Студенческая на сумму 609,6 тыс. руб.,

- Выполнено устройство искусственной неровности на пересечении ул. Пушкина и ул. Мира в ст-це Краснооктябрьской Тихорецкого района на сумму 78,0 тыс. руб.,

- Приобретены дорожные знаки и искусственные неровности на сумму 150,1 тыс. руб.

- Приобретены консольные светильники на солнечной батареи на сумму 190,0 тыс. руб.,

- Приобретены железобетонные опоры линий электропередач на сумму 83,5 ты. руб.,

- Оказаны услуги по омолаживающей обрезке деревьев, по вырубке самосевных и аварийных деревьев вдоль автомобильных дорог на территории поселения на сумму 120,0 тыс. руб.

- На модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры направлено 130 тыс. рублей.

Также, в 2024 году, на условиях софинансирования, министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» была выделена субсидия на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по улице Кошевого от улицы Зеленой до дома № 11 в ст. Краснооктябрьской Тихорецкого района, протяженностью 520 м. Общая стоимость работ составила 30 590, 6 тыс. рублей.

По итогам 2024 года из 6 предусмотренных программой целевых показателей, плановые значения достигнуты в полном объеме 6 показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

**Вывод:** Исходя из того, что эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и составляет 1, считаем целесообразным признать эффективность реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» в 2024 году высокой и продолжить ее реализацию в 2025 году.